合川南环路及南环支路工程

招标文件

招标编号：

招   标  人：

招标代理机构：

对该文件的几点意见，供参考：

1、对招标文件中的公告和须知部分应仔细分析，用词力求准确，其中红色部分文字需要予以补充明确，由于在施工图未完善的情况下先行施工，有些条件不可能具备，建议对招标文件的其余部分予以弱化，不必这样复杂，要便于执行。

2、重点对合同条款进行逐一细化并尽量完善：施工过程中的责任甲方只负责有关外部条件的协调，为正常施工创造条件，不要给自己加上不必要的责任；重点加上计价原则（或取费依据），在履约保证金、工程进度款和计价原则都明确的基础上，给各个施工单位谈具体的下浮比例，然后综合确定施工单位。

陈远彬2011年9月21日

二O一一年九月

目   录

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

1.  总则

1.1  项目概况

1.2  资金来源和落实情况

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.4  投标人资格要求

1.5  费用承担

1.6  保密

1.7  语言文字

1.8  计量单位

1.9  踏勘现场

1.10  投标预备会

1.11  分包

1.12  偏离

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

2.2  招标文件的澄清

2.3  招标文件的修改

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.2  投标报价

3.3  投标有效期

3.4  投标保证金

3.5  资格审查资料

3.6  备选投标方案

3.7  投标文件的编制

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.2  投标文件的递交

4.3  投标文件的修改与撤回

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.2  开标程序

6.  评标

6.1  评标委员会

6.2  评标原则

6.3  评标

7.  合同授予

7.1  定标方式

7.2  中标通知

7.3  履约担保

7.4  签订合同

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

8.2  不再招标

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

9.2  对投标人的纪律要求

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

9.5  投诉

10.  需要补充的其他内容

10.1  最高限价

10.2  工程结算

10.3  工程款支付

第二章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

1.  评标方法

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.2  分值构成与评分标准

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.2  详细评审

3.3  投标文件的澄清和补正

3.4  评标结果

第三章  合同条款及格式

第四章	图 纸

第五章	技术标准和要求

第六章	投标文件格式

一、投标函部分格式（封面格式）

1、授权委托书

2、	招标文件确认书

3、	投标承诺书

二、商务部分格式

三、资格审查资料

合川南环路及南环支路工程

施工招标公告

1．招标条件

本招标项目合川南环路及南环支路工程已由合川区人民政府批准，采用BT方式由重庆优图投资有限公司垫资建设，招标人为重庆优图投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况、招标范围与工期：

2.1项目地址：合川区涪江二桥南桥头。

2.2建设规模：南环路长753m，南环支路长196m。

2.3投资金额：约3000万元。

2.4招标范围：详见招标文件。

2.5计划工期：100日历天

3．投标人资格要求和业绩

3.1本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格，并具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

3.2提供近3年承担过的同类项目建设经验和工程施工业绩有效证明。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4 资格审查方式：资格后审。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2011年 9 月 25 日至2011 年 9 月 30 日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时(北京时间)，由投标人本单位在册人员持单位介绍信、法人授权委托书、委托代理人身份证、有效的营业执照副本、资质证书副本等原件及以上资料和满足本次招标资格要求并加盖鲜章的复印件在 重庆优图投资有限公司报名。

4.2招标文件售价人民币1000元/份，售后不退。

4.3招标文件购买时间，另行通知。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间具体详见招标文件。

6．联系方式

招标人：

地  址：

联系人：

电  话：

2011年   月    日

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称： 地址： 联系人： 联系电话： |
| 1.1.3 | 项目名称 | 合川南环路及南环支路工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 合川区涪江二桥南桥头 |
| 1.1.5 | 建设规模 | 南环路长约753m，南环支路长约196m |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金性质为：民营。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图示范围内的道路工程、附属工程、排水工程、综合管网工程、照明工程等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划开工日期：具体时间以合同约定为准 计划竣工日期：具体时间以合同约定为准 施工总工期： 100 日历天。（投标承诺书中必须填报投标工期、且投标工期必须满足此要求，否则视为对招标文件不响应，其投标文件按废标处理） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格并交付使用。 |
| 1.3.4 | 招标文件 的获取 | 2011年10月 10日在重庆优图投资有限公司购买招标文件，招标文件1000元/套。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、营业执照： 投标申请人必须是独立法人资格的单位，取得有效的营业执照。 注：提交营业执照副本。 2、资质条件： 具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。 注：提交资质证书副本。 3、安全生产许可 （1）取得建设行政主管部门颁发的有效“安全生产许可证”； （2）法定代表人、拟担任本项目建造师、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即三类人员）具备相应等级的有效安全生产考核合格证书。 注：提交安全生产许可证（如安全生产许可证在换证期间不能提供有效原件的，则由该单位注册地省级建设行政主管部门出具相关证明）。省级及以上建设行政主管部门颁发的A、B、C类安全生产考核合格证书。 4、财务要求 近三年度每年财务状况良好，现金流充足，不亏损。 注：提交经有资质单位审计2008、2009、2010年度的财务报告（包括：审核报告、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）。 5、业绩要求 近三年（竣工时间为2008年9月至今）具有与本招标工程类似合格工程2个及以上。（类似合格工程是指：每个合同工程造价在2000万元及以上的道路工程） 注：提交中标通知书、施工合同和工程竣工验收意见书或竣工验收备案表。 6、项目经理资格要求 （1）具有壹级及以上市政类或公路类注册建造师资质，并具有中级及以上职称，且为本单位人员。 （2）2008年9月至今在1个及以上类似合格工程中担任项目经理经历（类似合格工程是指：每个合同工程造价在2000万元及以上的道路工程）。 注：提交项目经理建造师注册证书、职称证、劳动合同、社会养老保险缴纳证明（其养老保险金缴费至少应至2011年8月）。业绩证明提交中标通知书、施工合同和工程竣工验收意见书或竣工验收备案表。 7、技术负责人要求 （1）具有市政类高级及以上技术职称，且为本单位人员。 （2）2008年9月至今在1个及以上类似合格工程中担任技术负责人经历（类似合格工程是指：每个合同工程造价在2000万元及以上的道路工程）。 注：提交技术负责人职称证、劳动合同、社会养老保险证明（其养老保险金缴费至少应至2011年8月）。业绩证明提交中标通知书、施工合同和工程竣工验收意见书或业主证明。 8、其他要求 （1）主要管理人员： 持有效证件的施工员不少于2人，材料员不少于1人，安全员不少于1人，质检员不少于1人，造价员或造价工程师不少于1人，所有人员应为本单位人员。 注：提交施工员、质检员、材料员年检合格的上岗证，造价员提供全国造价员年检合格的注册证书或造价工程师注册证书；安全员提交安全生产考核合格证书及年检合格的上岗证。主要管理人员劳动合同、社会养老保险证明（其养老保险金缴费至少应至2011年8月）。 9、信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的行为； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录。 注：按招标文件格式由投标人自行承诺。投标人如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格。 投标人提交资格审查资料为复印件，开标时带原件备查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织统一现场踏勘： 各投标人自行现场踏勘，以便获取本工程以获取编制投标文件和签署合同所需的所有数据，招标人有向投标人提供帮助的义务。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。投标人一担中标，投标人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期的要求。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 招标人不组织投标预备会，各投标人如有疑问请按本须知1.10.2条约定递交书面质疑文件，招标人统一汇总后将统一解答投标人提出的问题，但不指明问题的来源，并形成书面答疑。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人在2011年10月12日17时前以书面形式提交至招标人，招标人视情况决定是否作答。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人在2011年10 月13日17时前对所有投标人提出的问题以书面的形式进行回答。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件及设计文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2011年10 月 12 日17：00前向招标人提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑，则视为投标人已全面确认招标文件及设计文件内容。 |
| 2.2.2 | 投标文件递交时间及截止时间 | 递交时间：2011年10 月 18 日12：00 时（北京时间） 截止时间：2011年10 月18日12：00时（北京时间） |
| 3.1 | 投标文件 的组成 | 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查部分等四部分组成，格式须使用招标文件第六章中提供的“投标文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件规定的和投标人认为应该提供的所有材料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1、工程计价方式：本工程采用定额计价方式。 2、投标报价范围：各投标人对招标人提供的设计施工图纸包含的范围进行报价。 3、报价原则： ①施工图预算：按 2008年《重庆市市政工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》和重庆市预结算的相关文件等计取。 ②施工措施费：按甲方批准的施工措施方案以及在施工中经甲方同意调整的施工措施方案计算。 ③材料、人工费调差：人工费单价按施工期间的《重庆工程造价信息》合川指导价进行调差。材料价格按照施工期间每月合川评审中心公布的材料价格总和的算数平均值进行调差。未明确的材料单价（其它材料）参照施工期间的《重庆工程造价信息》公布的合川指导价计算。《重庆工程造价信息》公布的合川指导价中没有（对应）的材料单价，按照市场价计算。 ④工程变更产生的费用增减：预算价中已有的项目，按该项单价计算，类似的参照该项单价计算，其它的按2008年《重庆市市政工程计价定额》计算，并按当期《重庆工程造价信息》调整材料费和人工费。变更的程序按合川区政府有关规定执行。 ⑤三通一平等费用按上述规则计取。 ⑥各种检验试验费等按规定计取。 ⑦按定额规定应列入结算的其它费用。 ⑧安全文明施工专项费用：严格按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发【2006】177号”文件的合格标准规定执行。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金提交方式：转帐或电汇；投标人需注明工程名称，未注明的将予以退回。投标保证金必须从基本账户转出，招标人不接受投标人授权或委托他人或分支机构代交投标保证金；在银行的进账单中投标人还需注明工程名称。否则招标人将退回其投标保证金，并取消其投标资格。 投标保证金递交截止时间：2011年1 月18 日17：00（以到账时间为准）。请投标人至少提前2天进账，留足保证金在银行间周转的时间，确保投标保证金在递交截止时间前能够达到指定账户。未按时提交则视为对招标文件不作实质性响应，其投标将被拒绝。 投标保证金的金额： 10 万元人民币。 投标保证金收缴单位名称、开户银行及账号： 开户行： 交款账户： 帐 号： 联系人： 电话： |
| 3.5.2 | 近三年财务状况的年份要求 | 2008年-2010年 |
| 3.5.3 | 近三年完成的类似项目的年份要求 | 2008年9月至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章 要求 | 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖投标人的法人印章，商务部分还应加盖造价工程师或造价员章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标函部分一式二份 商务部分：工程预算书一式二份 技术部分：施工组织设计一式二份，不分正副本。 资格审查部分：资格后审申请文件一式二份 （中标后，中标人按招标人要求份数补提纸质商务部分和电子光盘） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 投标函部分、商务部分、资格审查部分由投标人自行装订成册。 技术部分装订要求： 本工程技术部分《施工组织设计》采用暗标评审，《施工组织设计》面页使用重庆市建设工程招标投标办公室统一监制的06版专用面页；在页面右下角加盖投标单位公章后沿密封线折叠密封；面页及整个《施工组织设计》均不得显示与投标人企业有关的任何信息；违反上述任何一项，其《施工组织设计》计0分。 《施工组织设计》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A3号图幅；图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页眉、页脚、页码；《施工组织设计》左侧装订，不得使用塑料夹条，不得出现白页、倒置页。违反上述任意一项，其《施工组织设计》计0分。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用重庆市建设工程招标投标办公室统一监制的“投标函部分”袋、 “商务部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件大袋”。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封但不加盖任何印章。 5. “投标函部分”、 “商务部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。 6. 资格审查部分须独立装订成册，不装入投标文件小袋和大袋内，由各投标人自备投标文件袋密封随其它投标文件一并提交，并在封套上注明“资格审查资料”字样。 7、如果投标文件没有按本条第1和6款规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。如果投标文件没有按本条第2-4款规定密封，该投标文件将被认定为无效投标文件。 注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件大袋上应写明： 投标人的名称和地址： ； 在2011年 月 日 时整（规定的开标日期和时间）前不准启封，否则无效； 工程名称： 投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 重庆市 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2011年10 月19 日（北京时间） 开标地点：重庆市 |
| 5.2 | 开标程序 | 按投标须知5.2条执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会组成：由5人组成。 2、评标专家确定方式：由招标人依法组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标通知 | 由招标人分别约谈平标结果前三名，招标人根据约谈情况综合确定中标单位，并发放中标通知书 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 中标人向招标人提供的履约担保金额为中标价的10%，作为履约保证金； 担保方式：银行转帐。 提交时间：中标通知书发出后5个工作日内，签订施工合同前，向招标人提交履约担保。 退还方式：工程完工预验收并待招标人缴纳的民工保证金退还后无息退还（按专用合同条款规定的违约扣除部分不予退还）。 招标人向中标人提供支付担保证明。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）按投标须知第8.1(1)执行； （2）按投标须知第8.1(2)执行； （3）经评审后，如有效投标人不足三个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 10.1 | 最高限价 |  |
| 10.2 | 工程结算 | 结合中标价与3.2条之计价原则确定。 |
| 10.3 | 工程款支付 | 1、工程进度款：进度款逐月支付，每月25日承包人向监理人提交当月已完工程量报表及进度付款申请书，监理人和发包人7天内完成审核并出具签认的进度付款证书，次月16日前发包人按审核的承包人当月完成工程量价款的70%进行支付。 2、剩余工程价款：本工程竣工验收合格之日起，发包人分三次付清所有应付工程款额。具体为： （1）工程竣工结算办理完毕后支付到审定结算总价的85％； （2）审计完毕后支付至审定总价金额的95%； （3）结算总价款5%的质保金，待工程缺陷责任期满后十个工作日内付清。 |
| 10.4 | 报价填报光盘 | 无 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程的施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本工程建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期、质量要求和招标文件获取

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本工程招标文件的获取：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件要求：见申请人须知前附表；

（2）财务要求：见申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见申请人须知前附表；

（4）项目经理资格要求：见申请人须知前附表；

（5）技术负责人资格要求：见申请人须知前附表；

（6）其他管理人员要求：见申请人须知前附表；

（7）信誉要求：见申请人须知前附表。

1.4.2本工程招标人不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1各投标人自行进行现场踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

1.9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

1.9.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人承担。

1.10  投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前， 提出质疑。

1.10.3招标人应在投标人须知前附表规定的时间前， 发出答疑。

1.11  分包

不允许。

1.12  偏离

本工程不允许投标文件对招标文件的要求有偏离。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）图纸；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查部分等四部分组成。

3.1.1投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证复印件的授权委托书(原件)

（2）投标函（招标文件规定格式）

（3）投标保证金收据复印件

3.1.2商务部分（工程预算表）应包括下列内容：

（1）封面

（2）编制说明

（3）工程取费表

（4）工程预算表

（5）材料人工价差表

（6）投标报价需要的其他资料

3.1.3 技术部分由下列内容组成：

(1)编制的依据

（2）主要施工方法；

(3)工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划；

(4)工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划；

(5)劳动力安排情况描述；

(6)确保工程质量的技术组织措施；

(7)确保安全生产的技术组织措施；

(8)确保文明施工的技术组织措施；

(9)确保工期的技术组织措施；

(10)拟投入的主要施工机械设备表；

(11)劳动力计划表；

(12)施工进度表或工期网络图；

(13)施工总平面布置图及临时用地表；

(14)资金需求计划。

（15）施工安全监测实施方案

3.1.4资格审查部分应包括下列内容：

（1）全套资格后审申请资料。

3.2  投标报价

见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。即使投标时间超过投标人须知前附表中规定的投标有效期，但中标候选人的投标有效期在合同签订前一直保持有效。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  在投标有效期内，招标人将通知投标人退还投标保证金，投标人应持投标保证金原始签收凭证、经办人身份证办理无息退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)在投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1  资格后审申请文件应严格按照第六章“资格后审申请文件格式”进行全面地、完整地编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格后审申请文件的组成部分。投标人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评标委员会认定，凡投标人未按第六章“资格后审申请文件格式”进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其资格审查申请将被视为不合格。

3.5.2  法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖章。

3.5.3 “申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。（加盖公章）。

3.5.4 “近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.5.5 “近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、施工合同和工程竣工验收意见书或竣工验收备案表的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 “项目主要管理人员简历表”应附项目经理的建造师注册证书、职称证书、养老保险、劳动合同的复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、施工合同和竣工验收意见书或竣工验收备案表复印件；技术负责人应附劳动合同、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的中标通知书、施工合同和竣工验收意见书或用户证明复印件。施工员、质检员、材料员提交年检合格的上岗证复印件，造价员提交全国造价员年检合格的注册证书或造价工程师注册证书复印件；安全员提交安全生产考核合格证书及年检合格的上岗证复印件。主要管理人员劳动合同、养老保险复印件。每张表格只填写一个人，并标明序号。

3.5.7 信誉要求由各投标人自行承诺或出具主管部门的证明资料复印件。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。

3.6  备选投标方案

招标人不接受投标人的备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖投标人法人章，委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5  投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第  3.7.3  项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），以备核验其合法身份，同时出示投标保证金银行进账单原件和基本帐户开户许可证原件。参加开标会议的授权代理人未携带法定代表人授权书（原件）的或提供的法定代表人授权书不符合招标文件规定的，或未出示投标保证金银行进账单原件的，或未出示基本帐户开户许可证原件，或出示基本帐户开户许可证原件不真实，或出示基本帐户开户许可证原件与银行进帐单不符的将退还其投标文件。投标人未派代表参加开标会议的，其投标文件的有效性不受影响，并视同对整个开标过程认可。否则，将视为投标单位自动弃权。

投标人法定代表人或授权人在评标过程中应保证评标委员会随时质询。若投标人法定代表人或授权人因故不能接受质询，其投标文件仍有效，但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的质询所做出的结论。

5.2  开标程序

开标会议由         主持，开标应当按下列程序进行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）由招标人及监督部门查验各投标人应到代表身份是否符合本须知第5.1款规定；

（4）由投标人或者其推选的代表按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。

（5）开标顺序：随机开启。

（6）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（8）开标结束。

开标过程应当由招标代理机构做好记录，并存档备查。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7.  合同授予

7.1  定标方式

7.1.1排名第一的中标候选人在中标公示后无异议的即为中标人。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2  排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的或者在招标文件规定时间内中标人不与招标人签定合同的，招标人可以确定在中标公示后无异议的排名第二的中标候选人为中标人。

7.1.3  排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定在中标公示后无异议的排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人应当依法重新组织招标。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1中标人收到中标通知书后，签订施工合同前，中标人应向招标人提交本须知前附表第7.3.1项规定金额的履约担保金。

7.3.2 如果中标人不能按本须知第7.3.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

10.1最高限价：详见投标须知前附表。

10.2工程结算：详见投标须知前附表。

10.3工程款支付：详见投标须知前附表。

10.4报价填报光盘：详见投标须知前附表。

10.5中标人必须在签订合同后10个工作日内以中标金额按相关规定缴纳农民工保证金、建设工程交易综合服务费等费用，按发包方要求提供相关资料以供发包方办理发包方的相关手续，由此产生的费用投标人自行纳入投标报价中，发包人不单独支付。

附表一：开标记录表

按相关规定格式执行。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

：（投标人名称）

施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前递交至 	（详细地址） 或传真至	（传真号码）。采用传真方式的，应在		年	月	日	时前 将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：	（签字）

年	月	日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

附表四：中标通知书

按重庆市建设行政主管部门规定格式执行

第二章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证或安全生产承诺书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辩。 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件及原件，证件清晰可辩、有效； 4、投标文件的装订符合第一章3.7.5项的规定； 5、投标文件的密封和标记符合第一章4.1.1项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证或安全生产承诺书 | 提供建设行政主管部门核发 “安全生产许可证”；法定代表人、拟担任本项目建造师、拟担任本项目专职安全生产管理人员（即三类人员）具备相应等级的有效安全生产考核合格证书。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 技术负责人 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目管理人员 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 管理体系 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第一章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第三章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价报价 | 符合招标文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100 分) | （1）施工组织设计：20分 （2）项目管理机构：不评分 （3）投标报价：80分 ①投标总报价50分。 ②招标文件给出的主要清单项目10项，总分20分，每一项主要清单项目综合单价2分。（10项主要清单在公布投标限价时同时公布） ③措施项目费10分 （4）其他评分因素：不评分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 在所有经初步评审合格的投标报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最高价和相同家数的最低价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
|  | 允许偏差范围 | 投标报价的偏差率在-10%--+3%范围内（含-10%和+3%）为有效投标报价，投标总报价的偏差率在-10%--+3%范围外的投标报价，其投标文件按废标处理。 |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 内容完整性和编制水平 | 3分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 2分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 2分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 2分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 2分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 2分 |
|  |  | 资源配备计划与先进性 | 2分 |
|  |  | 施工安全监测实施方案 | 5分 |
| 2.2.4(2) | 项目管理 机构 | 无 | 不评分 |
| 2.2.4(3) | 投标报价 评分标准 | 允许偏差率 | -10%至+3% |
|  |  | 投标总报价 | 50分 |
| 2.2.4(4) | 其他评分 因素 | 无 | 不评分 |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评标程序 | 1、根据本章评标办法第3.1款的规定，按本章2.1款规定标准，首先对所有投标文件进行初步评审。 2、按本章评标办法前附表第2.2.2款规定，根据初步评审合格的投标报价计算评标基准价。初步评审不合格的投标报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不计分不排名。 3、按本章评标办法第3.2款规定并按本章第2.2.4款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分方法 |
| 3.2.1(1) | 施工组织设计（A） | 内容完整性和编制水平 | 按2.2.4（1）项各评审因素设定的分值独立评分，再按评标委员会成员分值计算出算术平均值，即为投标人的得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |
|  |  | 资源配备计划与先进性 |  |
|  |  | 施工安全监测实施方案 |  |
| 3.2.1(2) | 投标报价（B） | 投标总报价 | 投标总报价偏差在本章2.2.3项规定允许范围外的按废标处理，在本章2.2.3项规定的允许范围内的，得本附表2.2.1项规定分值的满分50分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，由招标人自行确定。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表。

（2）项目管理机构：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表。

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交资格审查资料的所有证明和证件的原件，以便核验，未提供原件或提供的原件与复印件不符者，其资格审查不能通过。评标委员会依据本章第 2.1.1项、2.1.2项、2.1.3项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：

（1）第一章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件没有投标人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）并加盖法人印章的；

（3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的；

（4）投标文件未按招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价的；

（6）投标报价高于招标人设定的最高限价的；

（7）投标承诺书中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）投标人名称与报名时投标申请人名称不一致的；

（10）经评标委员会资格后审，审查不合格的；

（11）投标文件未按招标文件规定装订、密封的；

（12）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（13）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）招标文件规定的其他废标条件的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，将不予修正。一旦中标，发现有算术错误的，将以有利于招标人的方式予以修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第  2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A。

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B。

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于个别成本的，评标委员会将要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第三章  合同条款

## 通用合同条款

采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版社）第四章第一节的《通用合同条款》。

## 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.6  监理人：

1.1.3  工程和设备：

1.1.3.2  永久工程：施工图约定建造并移交给发包人的工程

1.1.3.3  临时工程：本合同涉及的所有用于施工的临时性工程

1.1.3.4  单位工程：合川南环路及南环支路工程

1.1.3.10  永久占地：    见施工总平面图

1.1.3.11  临时占地：由承包人承担。特殊情况，须由承包人编制单项方案，经监理与发包人书面批准后，方能按实结算。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：按国家相关规定执行。

### 1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：本合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、投标工程预算、其它合同文件。

### 1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。

### 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：合同签订后，壹套。

1.6.2  承包人提供的文件范围：项目部组织文件、施工组织设计（含网络图）、进度计划、工程质量保证体系、安全保证体系等。

承包人提供文件的期限、数量：合同签订并收到施工图后3天，肆套。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后2日内（除需组织专家评审的文件外）。

1.6.3  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前2天。

### 1.7  联络

1.7.2  联络送达的期限：1天。

## 2.  发包人义务

### 2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前提供。

### 2.8 其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：提供对等支付担保证明。

## 3.  监理人及跟踪审计

### 3.1  监理人的职责和权力

驻地监理单位：

委派的工程师姓名：                职务：

发包人委托的职权：履行本合同中，代表发包人对工程进度、质量、安全、文明施工、投资等控制和合同、信息管理以及工程协调、计量报告的审查等及《监理委托合同》中明确的职责。
     需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更，合同规定的承包人义务的变更，引起工期延期、停工或费用增加的内容。

3.2  跟踪审计的职责权利

跟踪审计单位：

委派的工程师姓名：                职务：

发包人委托的职权：履行本合同中，代表发包人对工程造价、投资等控制和合同、信息管理以及工程协调、计量报告的审查等及《造价咨询委托合同》中明确的职责。
     需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更，合同规定的承包人义务的变更，引起工期延期、停工或费用增加的内容。

## 4.  承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10承包人的一般义务：

施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善及弃渣地均由承包人负责，并在施工现场配备交通车辆。

### 4.2 履约担保及信誉保证

4.2.1承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

1）履约担保金额为中标价的10%，作为履约保证金。

2）担保方式：银行转帐。

3）提交时间：中标通知书发出后5个工作日内，签订施工合同前，向招标人提交履约担保。

4）退还方式：工程完工预验收并待招标人缴纳的民工保证金退还后无息退还（按专用合同条款规定的违约扣除部分不予退还）。

### 4.3 分包

4.3.2  分包的内容

（1）当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：不允许分包。

### 4.7撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1项目经理、现场技术负责人及其他人员必须常驻现场，除不可抗力或委托人认为不能胜任工作的因素外，不得更换；

4.7.2项目经理及现场技术负责人施工中必须到位。如发包人要求撤换不能胜任本职工作、 行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。更换需经发包人书面同意，且替换人员必须具备同等或以上的资质和经验；

4.7.3项目经理及现场技术负责人每更换一次，发包人将对承包单位处以5万元/人次的罚款；

4.7.4若未经发包人同意，承包单位擅自更换项目经理及现场技术负责人，发包人有权终止合同，其履约保证金不予退还，并确定第二中标候选人为备选单位。

### 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：不采用 。

## 5.  材料和工程设备

### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有材料、设备原则上由承包人采购供应，在采购和使用前须经发包人、监理单位批准确认，所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。对发包人指定的材料，承包人不能免除对上述工程材料的质量、保修责任、安全等相应的所有责任。确需变更的，须经监理、发包人确认，承包人报价、监理和发包人核价后方能采购。

### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

### 5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。

材料的交货方式、地点和日期：无。

工程设备的名称、规格、数量和价格：无。

工程设备的交货方式、地点和日期：无。

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。

## 6.  施工设备和临时设施

### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人承担修建临时设施费用的范围：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费等；

临时占地的申请： 承包人负责办理。

临时占地相关费用： 规费由发包人承担。

### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

无。

## 7.  交通运输

### 7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人自行办理。

相关费用：规费由发包人承担。

### 7.2  场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人自行负责。

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：计入投标报价。

## 8.  测量放线

## 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1  发包人的施工安全责任

增加下列项：

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

### 9.2  承包人的施工安全责任

增加下列项：

9.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

### 9.3  治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责与辖区派出所联系，负责治安保卫。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人编制，发包人审批。

### 9.4  环境保护

增加下列项：

9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

## 10.  进度计划

### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：中标范围。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：1、每月25日前向发包人提交当月完成工程量报表和下月进度计划一式四份、2、每周提供周报，提供周报时间由第一次监理例会确定，包括本周完成情况及下周工作计划。3、涉及办理手续的提前3天报。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人提供的文件后2日内。

## 11.  开工和竣工

### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪) 量、高温、洪水等资料确认，如出现上述特别是洪水异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，由此产生的相关费用按通用条款执行。

### 11.5  承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期延误按该项目工期目标分段考核。工期未按合同期完成，延误在10天以内的，每延迟一天发包人按1000元/天处以承包人违约处罚金，处罚金按工期延误天数累计计算；当累计延误天数超过20天时，每延误一天发包人按2000元/天处以承包人违约处罚金，并增加处罚承包人一次性违约处罚金5万元，两项违约处罚金同时执行；如总工期未延误，可退还该分段工期内延误的违约处罚金的80％。发包人按延误时间的2倍缓付工程进度款。

逾期竣工违约金的限额：合同价的2%

双方约定工期顺延的其他情况：如遇下列情况，经发包人批准后工期相应顺延，并以书面形式通知顺延期限（必须在工期延误发生后一个月内由承包人项目经理、总监理工程师、发包人项目负责人共同确认，超出期限出具的通知无效）：

（1）因发包人原因引起的设计重大变更影响工程网络计划中关键线路的关键工作延期48小时以上的由双方协商；

（2）不可抗力引起必须顺延时，由双方协商。

### 11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法：   不采用

12.  暂停施工

### 12.1  承包人暂停施工的责任

（1）工程停建

若由发包人原因引起的工程发生停建，发包人双方自动终止合同，并对已建工程按本合同规定计算已建工程结算总造价。

（2）工程缓建

若发包人原因引起的工程发生缓建，复工时间由发包人书面通知，施工合同仍按本合同标准执行（竣工时间另行确定）。

（3）承包人承担暂停施工责任的其他情形：连续停水停电、材料采购等引起的暂停施工；因交管部门、环保部门、市政绿化管理部门等行政管理部门的行政指令引起的暂停施工。

13.  工程质量

### 13.1  工程质量要求

13.1.4 发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：按设计要求和施工要求适用于本工程的相关规范。

13.1.5承包人有义务对施工图表示不清楚、错误和遗漏的工程内容提出异议，在实施前向发包人和监理单位提出。

### 13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：合同签订后3日内。

15.  变更

### 15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：以施工过程中发包人的书面指令为准，承包人必须无条件接受并实施。

### 15.3  变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示后的5天内，向监理人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限：监理人应在收到承包人变更报价书后的2天内核价，报发包人，发包人须在2天内核定。

### 15.4  变更的估价原则

变更估价的原则：设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动前7天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款。

### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：不采用 。

### 15.8  暂估价

15.8.1  发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：按通用条款执行。

15.8.3  不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

## 16.  价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整（不采用）

16.2   材料、人工、机械价格波动引起的价格调整（不采用）

## 17.  计量与支付

### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：按月计量。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法：按监理人和发包人核准的各阶段合格工程量进行计量。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方法：无预付款。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间：无。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：不适用。

### 17.3  进度款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4份。

进度付款申请单的内容：(1)付款次数或编号；(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款； (3)根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

1、工程进度款：进度款逐月支付，每月25日承包人向监理人提交当月已完工程量报表及进度付款申请书，监理人和发包人7天内完成审核并出具签认的进度付款证书，逾期视为认可，次月16日前发包人按审核的承包人当月完成工程量价款的70%进行支付。

2剩余工程价款：本工程竣工验收合格之日起，发包人分三次付清所有应付工程款额。具体为：

（1）工程竣工结算办理完毕后支付到审定结算总价的85％。；

（2）审计完毕后支付至审定总价金额的95%；

（3）结算总价款5%的质保金，待工程缺陷责任期满后十个工作日内付清。

3、过程审计：发包人对本工程进行过程审计。承包人新提交的付款申请经审计后，工程审计审减超过5%部分的全部审计费由承包人承担。

### 17.4  质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：国家审计审定结算造价的5%。

质量保证金的扣留方法：本工程结算总价的工程款中扣留。

### 17.5  竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：工程接收证书颁发且工程结算经审计部门审核确认后14天内提交6份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：竣工结算造价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.2工程结算原则

详见《招标文件》投标人须知前附表10.2条款。

### 17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期满后28天内提交6份最终结清申请单。

## 18.  竣工验收

### 18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：按建设主管部门的相关规定 。

竣工资料份数：3套（含光盘）。

### 18.3  验收

### 18.3.1 开工时间：2010年  月  日；

### 18.3.2施工总工期：暂定  365   日历天。

### 18.3.3竣工时间：完工后1个月；

18.3.4验收要求：由发包人组织各参建单位对单位工程进行综合验收。

### 18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备： 无。

### 18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：无。

### 18.7  竣工清场

18.7.1  竣工清场：由承包人自行负责。

### 18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：完工后7天内撤离。

## 19.  缺陷责任与保修责任

### 19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修范围为施工范围、保修期限按国家相关规定执行，承包人承担贰年保修期，承包人于保修期内承担保修责任。

## 20.  保险

### 20.1  工程保险

投保人：        承包人

投保内容：按国家相关规定执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按相关规定执行，保险期限为工程开工至工程竣工验收合格并移交。

### 20.4  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按国家相关规定执行。

第三者责任险的保险金额：按国家相关规定执行。

### 20.5  其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按相关规定办理，期限为工程开工至工程竣工验收合格。

### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件： 合同签订。

承包人提交保险凭证的期限：开工前。

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额： 永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。

## 21.  不可抗力

### 21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：   按通用条款及国家相关规定执行。

### 21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款要求执行。

### 22.  违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形：按通用条款执行

22.1.2  对承包人违约的处理：按通用条款执行

22.1.3  承包人违约解除合同

监理人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。

## 24.  争议的解决

### 24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：向工程所在地仲裁机构提请仲裁。

## 25补充条款：

25.1由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用由承包人承担。

25.2因发包人确认的设计调整造成工程项目或数量变化，承包人必须无条件地接受并实施完成。

25.3发包人保留增加或减少工程发包范围的权力，承包人必须无条件接受。已发生的工作内容及费用，按实结算。

25.4凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

25.5承包人必须按时足额向劳务分包单位支付农民工工资，如有违反，经发包人核实，将动用履约保证金，直接向劳务分包单位支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，处承包人2万元的违约金，违约金限额不超过暂定合同价的2% 。

25.6安全风险保证金

25.6.1中标通知书发出后5个工作日内，承包人须提交中标金额的10%作为履约保证金。履约保证金的30%为本工程的安全风险保证金。

25.6.2安全风险保证金的有效期：在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，安全风险保证金一直有效。安全风险保证金所剩金额在工程接收证书颁发后28天内随履约保证金一并退还，不计息（前款22.1.3条所约定的情形除外）。

25.6.3 若出现以下情况，发包人有权扣除承包人安全风险保证金：

（1） 发生安全生产死亡事故的，扣除全部安全风险保证金；

（2） 发生较大及以上安全生产事故但未造成人员伤亡的，扣除安全风险保证金50%；

（3） 现场安全文明施工管理被有关行政主管部门通报批评或被媒体曝光且情节恶劣的，发生一次，扣除安全风险保证金的10%，扣完为止；

（4） 其他安全文明施工较为严重的违法违规行为，发生一次，扣除安全风险保证金5%，扣完为止。

25.7质量、工期保证金

25.7.1履约保证金的50%为本工程的质量、工期保证金。

25.7.2质量、工期保证金的有效期：在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前一直有效。质量、工期保证金所剩金额在工程接收证书颁发后28天内随履约保证金一并退还，不计息（前款22.1.3条所约定的情形除外）。

25.7.3承包人应保证工程建设质量符合国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，如因承包人原因造成工程质量达不到质量验收标准，监理人每发出一次书面整改通知书，扣除质量、工期保证金的10%，扣完为止。如因承包人原因造成工程竣工验收不能一次达到合格标准，将扣除质量、工期保证金的50% 。

25.7.4承包人应保证工程进度，如应承包人原因造成工程不能如期完工，将扣除质量、工期保证金的50% 。

25.7.5质量、工期保证金的扣除不能免除承包人因工程质量、工期违约所应承担的责任，也不影响合同约定的其他有关质量、工期处罚条款的执行。

25.8 现场签证收方单：发包人、监理、跟踪审计单位、施工单位四方参加，当场各方草签；承包人在2天内形成正式签证资料一式四份报监理、跟踪审计单位和发包人，监理、跟踪审计和发包人应在7日内签署完毕。施工单位逾期未报监理与承包人的，责任由承包人承担。

25.9 发包人确保本项目建设符合基本建设程序要求并合规合法；确保与承包人签订的《施工合同》及有关文件、补充协议的真实、合法有效；承担因发包人在建设程序及行政许可手续的完备性方面的缺陷给承包方带来的一切损失。

#### 第三节 合同附件格式

##### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（项目名称），已接受            	（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 	标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本合同协议书

中标通知书

投标函及投标函附录

专用合同条款

通用合同条款

技术标准和要求

图纸

投标工程预算书

其它合同文件

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.  合同范围：                          。

4.  签约合同价：人民币（大写）     	元（¥        ）。其中安全文明施工专项费用：人民币（大写）        元（¥        ）。

5.  发包人派驻的项目负责人姓名：

6.  承包人项目经理：      技术负责人：

7.  工程质量符合 合格	标准。

8.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.  本协议书及合同一式 十二 份，发包方 捌 份，承包方 肆 份。

11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位公章）承包人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字） 法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年 	月   	 日	 	年 	月      日

##### 附件二： 支付担保格式

支付担保

（承包人名称）：

鉴于　　　　　　　　　　　　　（以下称“发包人”）与　　　　　　　　　　（以下称“承包人”）于　　   年　　月　　日签订　　　　　　　　　     　（项目名称）第　　　　　　　标段施工合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤消地就发包人与你方订立合同中涉及支付合同价款的履约责任和义务，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）　　　　　　　　　　　　元（¥　　　　　　　）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人根据合同的约定完成了除工程质量保证金以外的全部工程结算款项支付之日后30天止。

3.在本担保有效期内，因发包人违返合同约定的责任和义务，未能在合同规定的时间内支付任何应付款项，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的支付要求后，在7天内无条件支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：　　　　　　　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　    　（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年　　月　　　日

第四章	图	纸

施工图纸包括：

- 施工图（提供电子文档）。

- 招标人对图纸的答疑及与施工图有关的补遗。

  - 技术标准和要求

按国家及重庆市现行相关设计、施工、竣工验收规范及标准执行。

第六章	投标文件格式

投标函部分格式：

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                （盖单位公章）

年     月        日

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                            （投标单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

投 标 人：                （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：                  （签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

二、投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）   标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（小写）       元（其中含安全文明施工专项费用（暂定价）        元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）  元（小写）       元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                         （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：       年         月             日

商务部分格式：

按重庆08定额规定格式

资格后审申请书（格式）

1、资格后审申请书封面

建设工程施工招标

资 格 后 审 申 请 书

项目名称：

投标申请人:                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人:　　　　　（签字或盖章）

地  址：

日  期：           年             月           日

2、资格后审申请书目录

（1）资格后审申请函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）申请人基本情况表；

（4）近三年（2007-2009年度）财务状况表；

（5）近三年（2007年10月至今）完成的类似项目情况表；

（6）项目管理机构；

（7）项目主要管理人员简历表；

（8）信誉声明

（9）其他资料。

3、资格后审申请函

### 资格后审申请函

（招标人名称）

1、按照招标文件的要求，我方          （申请人）递交的资格后审申请文件及有关资料， 用于你方（招标人）审查我方参加           （项目名称）            合同标段施工招标的投标资格。

2、我方的资格后审申请文件包含第一章“申请人须知”第3.5项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格后审申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过 	（联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格后审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

电  话：

传  真：

申请人地址：

邮政编码：

年      月      日

4、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### 5、近三年（2007-2009年度）财务状况表

### 6、近三年（2007年10月至今）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### 六、项目管理机构

### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 七、项目主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### 8、信誉声明

注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.信誉要求为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。

### 9、其他资料